Para alcançar o conforto na instalação doméstica pretendemos realizar a instalação de um sistema térmico e luminoso que será comandado por um sistema de voz. Para realizar isso os técnicos Nilton e devem fazer essas atividades entre 16/9/2021 até 30/9/2021

Objetivo 2: Para alcançar a segurança na instalação doméstica iremos instalar um sistema CFTV com ____ câmeras, além de uma fechadura eletrônica com telefone e sistema de incêndio com ___  pontos. Tendo como critério mínimo a instalação de ___ câmeras e ___ sensores de fumaça  para realizar isso os técnicos Cosme e Damião iram fazer essas atividades entre 16/9/2021 à 30/9/2021

Objetivo 2: integração de diversos controles em uma interface intuitiva  Durante o período de 8/9/2021 até 15/9/2021 Nilton e João devem realizar a instalação do sistema CFTV.

Objetivo 3: dispositivos moveis e controle por voz durante o período de 8/9/2021 até 15/9/2021 Cosme e Damião devem realizar a instalação do sistema de incêndio.

Objetivo 4: Durante o período de 16/9/2021 até 23/9/2021 todos os integrantes da equipe devem realizar a instalação das Alexas e interruptores móveis.

Objetivo 5: Durante o período de 24/9/2021 até 1/10/2021 Cosme e Damião devem criar bibliotecas para como as Alexas.

Objetivo 6: Durante o período de 24/9/2021 até 1/10/2021 Nilton e João devem fazer o controle das cortinas via Alexa.

Objetivo 7: Durante o período de 4/10/2021 até 8/10/2021 Cosme e Damião criar apresentação.

Objetivo 8: Durante o período de 4/10/2021 até 8/10/2021 Nilton e João fazer a instalação da fechadura automática.