## Slide 2: Fatec-Faculdade de Tecnologia de Mauá
Disciplina: Gestão Ágil
Prof. Rivaldo J. Silva
E-mail: rivaldo.silva3@fatec.sp.gov.br

## Slide 3: Matéria: Gestão Ágil
Tema: Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software

## Slide 4: Tópicos apresentados
Métodos ágeis
Desenvolvimento ágil e dirigido a planos
Extreme Programming
Gerenciamento ágil de projetos
Escalamento de métodos ágeis

## Slide 5: Desenvolvimento rápido de software
Atualmente, a entrega e o desenvolvimento rápidos têm sido geralmente, o requisito mais importante nos sistemas de software:
  Os negócios operam com requisitos que mudam rapidamente e é praticamente impossível produzir um conjunto estável de requisitos de software.
  O software precisa evoluir rapidamente para refletir as necessidades de negócio em constante mudança.

## Slide 6: Desenvolvimento rápido de software
Desenvolvimento rápido de software
  A especificação, o projeto e a implementação são intercaladas.
  O sistema desenvolvido como uma série de versões, com os stakeholders envolvidos na avaliação das versões.
  Geralmente as interfaces de usuário são desenvolvidas usando uma IDE e um conjunto de ferramentas gráficas.

## Slide 7: Métodos ágeis
A insatisfação com o overhead que envolve os métodos de projeto de software dos anos de 1980 e 1990 levou a criação de métodos ágeis. Esses métodos:
  Têm foco no código ao invés de no projeto.
  São baseados em uma abordagem iterativa de desenvolvimento de software.
  São planejados para entregar rapidamente o software em funcionamento e evoluí-lo rapidamente para alcançar os requisitos em constante mudança.
O objetivo dos métodos ágeis é reduzir o overhead nos processos de software (ex. limitando a documentação) e permitir uma resposta rápida aos requisitos em constante mudança sem retrabalho excessivo.

## Slide 8: Manifesto ágil
Estamos descobrindo melhores formas de desenvolver softwares e ajudar outros a fazê-lo também. Através desse trabalho, valorizamos mais:
  Indivíduos e interações, ao invés de processos e ferramentas. Softwares que já funcionam ao invés de documentação abrangente.
  Colaboração do cliente ao invés de negociação contratual.
  Resposta a mudanças ao invés de seguir um plano.
O que significa que existe valor nos itens a direita, mas que valorizamos mais os itens a esquerda.

## Slide 9: Os princípios dos métodos ágeis

## Slide 10: Aplicabilidade dos métodos ágeis
Desenvolvimento de produto, quando a empresa de software está desenvolvendo um produto pequeno ou médio para venda.
Desenvolvimento de sistema personalizado dentro de uma organização, quando existe um compromisso claro do cliente em se envolver no processo de desenvolvimento e quando não existem muitas regras e regulamentos externos que afetam o software.
Devido ao foco em equipes pequenas e fortemente integradas, existem problemas na escalabilidade de métodos ágeis em sistemas grandes.

## Slide 11: Problemas com métodos ágeis
Pode ser difícil manter o interesse dos clientes que estão envolvidos no processo.
Membros da equipe podem não ser adequados ao envolvimento intenso que caracteriza os métodos ágeis.
Priorizar mudanças pode ser difícil onde existem múltiplos stakeholders.
Manter a simplicidade requer trabalho extra.
Os contratos podem ser um problema assim como em outras abordagens que usam o desenvolvimento iterativo.

## Slide 12: Métodos ágeis e manutenção de software
A maioria das organizações gasta mais na manutenção de softwares existentes do que no desenvolvimento de softwares novos. Devido a isso, para que os métodos ágeis obtenham sucesso, os softwares devem receber tanta manutenção quanto o desenvolvimento original.
Duas questões muito importantes:
  É possível dar suporte aos sistemas que são desenvolvidos usando uma abordagem ágil, tendo em vista a ênfase no processo de minimização da documentação formal?
  Os métodos ágeis podem ser usados efetivamente, para evoluir um sistema em resposta a mudanças nos requisitos do cliente?
Podem ocorrer problemas no caso do tempo original de desenvolvimento não puder ser mantido.

## Slide 13: Desenvolvimento ágil e dirigido a planos
Desenvolvimento dirigido a planos
Para a engenharia
dirigida a planos,
de software, uma abordagem é baseada em estágios de
desenvolvimento separados, com os produtos a serem produzidos em cada um desses estágios planejados antecipadamente.
O desenvolvimento incremental é possível no modelo cascata - dirigido a planos.
Iterações ocorrem dentro das atividades.

## Slide 14: Desenvolvimento ágil e dirigido a planos
Desenvolvimento ágil
  Especificação, projeto, implementação
intercalados e desenvolvimento
os produtos do são decididos
através de
e teste são processo de um
de
processo de negociação, durante o processo desenvolvimento do software.

## Slide 15: Especificações dirigida a planos e ágil

## Slide 16: Questões técnicas, humanas e organizacionais
A maioria dos projetos incluem elementos de processos dirigidos a planos e ágeis. Decidir no equilíbrio depende de:
É importante ter uma especificação e projeto bem detalhados antes de passar para a implementação? Caso seja, provavelmente você precisa usar uma abordagem dirigida a planos.
Uma estratégia de entrega incremental onde você entrega o software para os clientes e recebe feedback rápido deles é possível? Caso seja, considere usar métodos ágeis.

## Slide 17: Questões técnicas, humanas e organizacionais
Qual o tamanho do sistema a ser desenvolvido? Os métodos ágeis são mais efetivos quando o sistema pode ser desenvolvido com uma equipe pequena que pode se comunicar informalmente. O que pode não ser possível para sistemas grandes que requerem grandes equipes de desenvolvimento, nesses casos, deve ser usada uma abordagem dirigida a planos.
Que tipo de sistema está sendo desenvolvido? Abordagens dirigidas a planos podem ser necessárias para sistemas que requerem muita análise antes da implementação (ex. sistema que opere em tempo real com requisitos de temporização complexos).
Qual é o tempo de vida esperado para o sistema? Sistemas com longo tempo de vida podem precisar de mais documentação de projeto para comunicar as intenções originais dos desenvolvedores do sistema para a equipe de suporte.

## Slide 18: Questões técnicas, humanas e organizacionais
Quais tecnologias estão disponíveis para manter o desenvolvimento do sistema? Métodos ágeis dependem de boas ferramentas para acompanhar um sistema em evolução.
Como está organizada a equipe de desenvolvimento? Se a equipe de desenvolvimento está distribuída ou se parte do desenvolvimento está sendo terceirizado você pode precisar desenvolver documentos de projeto para que haja comunicação entre as equipes de desenvolvimento.
Existem questões culturais ou organizacionais que podem afetar o desenvolvimento do sistema? As organizações tradicionais de engenharia têm uma cultura de desenvolvimento dirigido a planos, o que é padrão em engenharia.

## Slide 19: Questões técnicas, humanas e organizacionais
O quão bons são os projetistas e os programadores da equipe de desenvolvimento? É dito que os métodos ágeis requerem um nível de habilidade mais alto do que as abordagens dirigidas a planos, nas quais os programadores simplesmente traduzem um projeto detalhado em código.
O sistema está sujeito a regulamentação externa? Se o sistema precisa ser aprovado por um regulador externo (ex. O FAA aprova softwares críticos para a operação de um avião) então provavelmente requisitaram a você a produção de documentação detalhada como parte da documentação de segurança do sistema.

## Slide 20: Extreme Programming
Talvez seja o método ágil mais conhecido e amplamente usado.
O Extreme Programming (XP) usa uma abordagem 'extrema' ao desenvolvimento iterativo.
  Novas versões podem ser construídas várias vezes por dia;
  Incrementos são entregues aos clientes a cada 2 semanas;
  Todos os testes devem ser realizados em todas as versões e cada versão só é aceita se os testes forem concluídos com sucesso.

## Slide 21: Princípios os métodos ágeis e do XP
O desenvolvimento incremental é mantido através de releases de sistema pequenos e frequentes.
O envolvimento do cliente significa compromisso do cliente com a equipe em tempo integral.
'Pessoas e não processos’ por meio de programação em pares, propriedade coletiva do código e um processo que evita longas horas de trabalho.
Mudanças suportadas através de releases regulares de sistema.
Manter a simplicidade através de constante refatoração de código.

## Slide 22: O ciclo de um release em Extreme Programming

## Slide 23: Práticas do Extreme Programming (a)

## Slide 24: Práticas do Extreme Programming (a)

## Slide 25: Cenários de requisitos
Em XP, um cliente ou usuário é parte do time de XP e é responsável na tomada de decisões sobre requisitos.
Requisitos do usuário são expressos como cenários ou estórias dos usuários.
Esses são escritos em cartões e a equipe de desenvolvimento os divide em tarefas de implementação. Essas tarefas são a base das estimativas de cronograma e custo.
O cliente escolhe as estórias que serão incluídas no próximo release baseando-se nas suas prioridades e nas estimativas de cronograma.

## Slide 26: XP E MUDANÇAS
O senso comum da engenharia de software diz que se deve projetar pensando em mudanças.
Vale a pena gastar tempo e esforço antecipando as mudanças já que, posteriormente, esse esforço reduz custos no ciclo de vida.
No entanto, o XP afirma que isso não vale a pena já que as mudanças não podem ser antecipadas de forma confiável.
Ao invés disso, propõe melhorias constantes do código (refatoração) para tornar as mudanças mais fáceis quando essas precisam ser implementadas.

## Slide 27: Refatoração
A equipe de programação busca possíveis melhorias de software e as faz mesmo quando essas não são uma necessidade imediata.
O que melhora a inteligibilidade do software e reduz a necessidade de documentação.
Torna-se mais fácil fazer mudanças porque o código é bem construído e limpo.
No entanto, algumas mudanças requerem refatoração da arquitetura, o que é muito mais caro.

## Slide 28: Exemplos de refatoração
Reorganização de uma hierarquia de classes para remover código duplicado.
Organização e renomeação de atributos e métodos para torná-los mais fáceis de entender.
A substituição do código com as chamadas para métodos definidos em uma biblioteca de programas.

## Slide 29: Pontos Importantes
Os métodos ágeis são métodos de
desenvolvimento incremental
centrados no desenvolvimento rápido, frequentes releases de software, redução de overheads de processo e produção de código de alta qualidade. Eles envolvem o cliente diretamente no processo de desenvolvimento.
A decisão de quando usar uma abordagem ao desenvolvimento ágil ou dirigida a planos deve depender do tipo de software que está sendo desenvolvido, da capacidades da equipe de desenvolvimento e da cultura da companhia desenvolvedora do sistema.
O Extreme Programming é um método ágil bem conhecido que integra uma série de boas práticas de programação como por exemplo releases de software frequentes, melhorias contínuas de software e participação do cliente na equipe de desenvolvimento.

## Slide 30: Testes em XP
Em XP, os testes são fundamentais, XP desenvolveu uma abordagem em que o programa é testado depois de que cada alteração é feita.
Características de testes em XP:
  Desenvolvimento test-first.
  Desenvolvimento de testes incrementais a partir de cenários.
  Envolvimento do usuário no desenvolvimento de testes e validação.
  Cada vez que um novo release é construído, são usados frameworks de testes automatizados para executarem todos os testes de componentes.

## Slide 31: Desenvolvimento test-first
Escrever testes antes do código esclarece os requisitos que devem ser implementados.
Os testes são escritos na forma de programas ao invés de dados para que possam ser executados automaticamente.
Os testes incluem checagem de que foram executados corretamente.
Geralmente conta com um framework de testes como o Junit.
Todos os testes anteriores e novos são executados automaticamente quando uma nova funcionalidade é adicionada, para checar se a nova funcionalidade não introduziu erros.

## Slide 32: Envolvimento do cliente
A função do cliente no processo de testes é ajudar a desenvolver testes de aceitação para as estórias que serão implementadas no próximo release do sistema.
O cliente, parte da equipe, escreve testes conforme o desenvolvimento prossegue. Todo código novo é validado para garantia de que seja o que o cliente precisa.
No entanto, a pessoa que assume a função de cliente tem tempo limitado disponível e não pode trabalhar em tempo integral com a equipe de desenvolvimento.
Eles podem pensar que prover os requisitos seja contribuição suficiente e se tornarem relutantes em se envolverem no processo de testes.

## Slide 33: A AUTOMAÇÃO DE TESTES
A automação de testes significa que os testes são escritos como componentes executáveis antes que a tarefa seja implementada.
  Esses componentes de teste devem ser autômatos, devem simular a submissão de entrada para ser testada e devem avaliar se o resultado atende à especificação de saída. Um framework de testes automatizados (ex. Junit) é um sistema que facilita a escrita de testes executáveis e a submissão de um conjunto de testes para execução.
Como os testes são automatizados, sempre existe um conjunto de testes que podem ser rapidamente e facilmente executados.
  Quando qualquer funcionalidade é adicionada ao sistema os testes podem ser executados e problemas que o novo código possa ter introduzido podem ser percebidos imediatamente.

## Slide 34: Dificuldades dos testes em XP
Os programadores preferem programar a testar e as vezes eles usam atalhos quando escrevem esses testes. Por exemplo, eles podem escrever testes incompletos que não avaliam todas as possíveis exceções que podem ocorrer.
Alguns testes podem ser muito difíceis de serem escritos de forma incremental. Por exemplo, em uma interface de usuário complexa, geralmente é difícil escrever testes de unidade para o código que implementa a 'lógica de display' e o fluxo de trabalho entre telas.
É difícil julgar se um conjunto de testes está completo.
Embora você tenha vários testes de sistema, o conjunto dos testes pode não prover uma cobertura completa.

## Slide 35: Programação em pares
Em XP, programadores trabalham em pares sentando junto para desenvolver código.
Isso ajuda a desenvolver propriedade coletiva do código e espalha o conhecimento na equipe.
Serve como um processo de revisão informal pois cada linha do código é observada por mais de uma pessoa.
Encoraja a refatoração pois toda a equipe pode se beneficiar dessa atividade.
Avaliações sugerem que a produtividade do desenvolvimento com programação em pares é similar a de duas pessoas trabalhando independentemente.

## Slide 36: Programação em pares
Na programação em pares os programadores sentam-se juntos na mesma estação de trabalho para desenvolver softwares.
Os pares são criados dinamicamente para que todos os membros da equipe trabalhem com cada um dos outros membros durante o processo de desenvolvimento.
O compartilhamento de conhecimento que acontece durante a programação em pares é muito importante por reduzir os riscos gerais de um projeto quando um membro da equipe vai embora.
A programação em pares não é necessariamente ineficiente e existem evidências de que o trabalho em pares é mais eficiente do que 2 programadores trabalhando separadamente.

## Slide 37: Vantagens da programação em pares
Apoia a ideia da propriedade coletiva e responsabilidade pelo sistema.
  Os indivíduos não são responsabilizados por problemas no código. Ao invés disso, a equipe tem responsabilidade coletiva na solução desses problemas.
Funciona como um processo de revisão informal porque cada linha de código é observada por pelo menos duas pessoas.
Ajuda a apoiar a refatoração, que é um processo de melhoria do software.
  Em processos nos quais a programação em pares e a propriedade coletiva são usados, outros se beneficiam imediatamente da refatoração, o que provavelmente fará com que apoiem o processo.

## Slide 38: Gerenciamento ágil de projetos
software é gerenciar o projeto para que o software
A principal responsabilidade de gerentes de projeto de
seja
entregue em tempo e dentro do orçamento planejado para o projeto.
A abordagem padrão para o gerenciamento de projeto é dirigida a planos.
Os gerentes estruturam um plano para o projeto mostrando o que deve ser entregue, quando deve ser entregue e quem irá trabalhar no desenvolvimento dos entregáveis (“deliverables”).
O gerenciamento ágil de projetos requer uma abordagem diferente, adaptada ao desenvolvimento incremental e aos pontos fortes particulares dos métodos ágeis.

## Slide 39: Scrum
A abordagem Scrum é um método ágil genérico mas seu foco é na gerência de desenvolvimento iterativo ao invés de práticas ágeis específicas.
Existem três fases no Scrum:
  A fase inicial é uma fase de planejamento em que se estabelece os objetivos gerais do projeto e se projeta a arquitetura do software.
  Essa é seguida por uma série de ciclos de Sprint, em que cada ciclo desenvolve um incremento do sistema.
  A fase de encerramento do projeto finaliza o projeto, completa a documentação necessária como frames de ajuda do sistema e manuais de usuário e avalia as lições aprendidas no projeto.

## Slide 40: O processo Scrum

## Slide 41: O ciclo de Sprint
Os Sprints possuem um deadline definido, geralmente de 2 a 4 semanas.
Eles correspondem ao desenvolvimento de um release de um sistema em XP.
O ponto de partida de planejamento é o backlog de produto, que é a lista de trabalho a ser feito no projeto.
A fase de seleção envolve a seleção das características e funções que serão desenvolvidas durante o Sprint, pela equipe do projeto que trabalha com o cliente.

## Slide 42: O ciclo de Sprint
Assim que isso é definido, a equipe se organiza para desenvolver o software.
Durante esse estágio a equipe é isolada do cliente e da organização, com todas as comunicações canalizadas por meio do chamado “Scrum Master”.
A função do Scrum Master é proteger a equipe de desenvolvimento de distrações externas.
Ao final do Sprint o trabalho feito é revisto e apresentado aos stakeholders. Assim o próximo ciclo de Sprint começa.

## Slide 43: Trabalho em equipe no Scrum
O Scrum Master é um facilitador que organiza reuniões diárias, mantêm o backlog do trabalho a ser feito, grava decisões, mede o processo usando o backlog e comunica-se com os clientes e a gerência fora da equipe.
A equipe inteira comparece às reuniões diárias curtas nas quais todos os membros da equipe compartilham informações, descrevem seu progresso desde a última reunião, descrevem os problemas que surgiram e o quê está planejado para o dia seguinte.
  Com isso, todos na equipe sabem o quê está acontecendo e, caso ocorra um problema, podem replanejar o trabalho a curto prazo para lidar com a situação.

## Slide 44: Benefícios do Scrum
O produto é dividido em um gerenciáveis e inteligíveis.
conjunto de partes
Requisitos instáveis não impedem o progresso.
Toda a equipe tem visão de tudo e consequentemente a comunicação da equipe é melhorada.
Os clientes recebem a entrega dos incrementos no tempo certo, além do feedback de como o produto funciona.
Se estabelece a confiança entre os clientes e os desenvolvedores e se cria uma cultura positiva na qual todos acham que o projeto dará certo.

## Slide 45: Escalamento de métodos ágeis
Os métodos ágeis provaram-se bem-sucedidos para projetos pequenos e médios que podem ser desenvolvidos por uma equipe pequena e localizada.
É dito que o sucesso desses métodos ocorre devido a melhorias na comunicação, as quais são possíveis quando todos estão trabalhando juntos.
A escalamento dos métodos ágeis envolve mudá-los para que lidem com projetos maiores e mais longos onde existem múltiplas equipes de desenvolvimento, talvez trabalhando em localizações diferentes.

## Slide 46: Desenvolvimento de sistemas de grande porte
Geralmente, os sistemas de grande porte são coleções de sistemas separados que se comunicam, e nos quais as equipes desenvolvem cada sistema separadamente. Frequentemente essas equipes trabalham em locais diferentes, as vezes em fuso-horários diferentes.
Os sistemas de grande porte são ‘brownfield systems’, o que significa que incluem e interagem com vários sistemas existentes. Vários dos requisitos de sistema se preocupam com essa interação o que não permite flexibilidade e desenvolvimento incremental.
Vários sistemas são integrados para criar um sistema, e uma fração significante do desenvolvimento é voltada para a configuração do sistema ao invés do desenvolvimento do código original.

## Slide 47: Desenvolvimento de sistemas de grande porte
desenvolvimento geralmente
Os sistemas de grande porte e seus processos de
são restringidos por regras
externas e regulamentações que limitam a forma como podem ser desenvolvidos.
Os sistemas de grande porte tem um tempo de aquisição e desenvolvimento longo. Durante esse período, é difícil manter equipes coesas, que conhecem o sistema já que inevitavelmente as pessoas podem sair para outros trabalhos e projetos.
Geralmente, os sistemas de grande porte tem um conjunto diversificado de stakeholders. É praticamente impossível envolver todos eles no processo de desenvolvimento.

## Slide 48: Perspectiva scaling out e scaling up
‘Scaling up’ se preocupa em usar métodos ágeis para desenvolver sistemas de software de grande porte que não podem ser desenvolvidos por uma equipe pequena.
‘Scaling out’ se preocupa em como os métodos ágeis podem ser introduzidos em uma grande organização com vários anos de experiência de desenvolvimento de software.
A escalar métodos ágeis é essencial manter os fundamentos ágeis
  Planejamento flexível, releases de sistema frequentes, integração contínua, desenvolvimento dirigido a testes e boa comunicação entre os membros da equipe.

## Slide 49: Escalamento para sistemas de grande porte
Para o desenvolvimento de sistemas de grande não é possível focar apenas no código do sistema. De início, é necessário fazer mais designs e documentação do sistema.
Os mecanismos de comunicação entre as equipes precisam ser desenvolvidos e usados. O que deve envolver telefones comuns e videoconferências e reuniões virtuais curtas e frequentes entre os membros da equipe, nas quais as equipes se informam mutuamente acerca do progresso do trabalho.
A integração contínua, na qual o sistema todo é construído cada vez que qualquer desenvolvedor aplica uma mudança, é praticamente impossível. No entanto, é essencial manter builds frequentes e releases regulares do sistema.

## Slide 50: Scaling out em grandes empresas
Gerentes de projeto que não possuem experiência em métodos ágeis podem ser relutantes em aceitar o risco de uma nova abordagem.
Geralmente as grandes organizações possuem procedimentos e padrões de qualidade que espera-se que sejam seguidos por todos os projetos e, devido a sua natureza burocrática, são incompatíveis com os métodos ágeis.
Os métodos ágeis parecem funcionar melhor quando os membros da equipe possuem um nível de competência relativamente alto. No entanto, dentro de grandes organizações, geralmente ocorre uma grande variação de competências e habilidades.
Pode haver resistência cultural aos métodos ágeis, especialmente nessas organizações com um longo histórico de uso de processos convencionais da engenharia de sistemas.

## Slide 51: Pontos Importantes
Um ponto particularmente forte da programação extrema é o desenvolvimento de testes automatizados antes de se criar um atributo do programa.
Todos os testes devem ser executados com sucesso quando um incremento é integrado ao sistema.
O método Scrum é um método ágil que provê um framework de gerenciamento de projeto. É baseado em um conjunto de Sprints, que são períodos fixos de tempo em que um incremento de sistema é desenvolvido.
Escalamento de métodos ágeis para sistemas de grande porte é difícil. Tais sistemas precisam de mais projeto inicial e alguma documentação.

## Slide 52: Referências bibliográficas
KOSCIANSKI, André. Qualidade de Software: aprenda as metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 2º Ed. – São Paulo: Novatec Editora, 2007
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software; tradução Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves; revisão técnica Kechi Hirama. 9ª Ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

## Slide 53: Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?

## Slide 54
Prof. Rivaldo J. Silva
E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com / andre.belini@ifsp.edu.br