Proposta de tema do projeto 02

Exemplo de cronograma reduzido para 4meses

### Exemplo de Cronograma Reduzido para 4 Meses

Mês 1: Planejamento e Protótipo

- Semana 1-2: Definir objetivos e requisitos mínimos para a plataforma.

- Semana 3-4: Criar protótipos e wireframes; iniciar desenvolvimento do MVP.

Mês 2: Desenvolvimento Inicial

- Semana 5-6: Desenvolver funcionalidades básicas da plataforma.

- Semana 7-8: Testar e ajustar a plataforma; começar a planejar a campanha de marketing.

Mês 3: Finalização e Lançamento Suave

- Semana 9-10: Finalizar desenvolvimento do MVP; produzir materiais de marketing.

- Semana 11-12: Lançar a plataforma em modo beta para um grupo pequeno de usuários; iniciar campanha de marketing.

Mês 4: Coleta de Feedback e Ajustes

- Semana 13-14: Coletar feedback dos usuários beta e ajustar a plataforma conforme necessário.

- Semana 15-16: Analisar dados iniciais e começar a redigir o relatório final.